너는 10년 차 데이터 엔지니어이자 IT 서비스 기획자야. 아래의
요건을 바탕으로 '현장 데이터 수집 및 디지털화 앱 서비스' 개발
기획안 초안을 작성해 줘.

1. 프로젝트 배경 및 목적: 우리 회사는 지게차 제조업이고, 우리는 일선 현장에서 정비사가 현장
지게차 하자를 수리하기 전, 문의하는 기술적 지원 요청 사항에 대응하기 위해 많은 인원이 필요로 하고
있어, 현장의 기술 문의건이 대부분 정비 매뉴얼에서 답을 찾을 수 있지만, 현장 정비사 작업 환경상 정비 매뉴얼을 쉽게 확인 할 수 없기에 어쩔수 없는 부분이 있어. 이에 현장에서 문의 하는 것을 일정한 형대로 접수받고, 이를 정비
매뉴얼에 내용을 자동 확인하여 답변을 전달하는 프로그램을 만들고자 합니다.

문의 답변 Data 는 추후 정비 매뉴얼과 교육교재 제작에 반영하거나 또는 품질 개선에
활용할 수 있도록 DB화 하는 것도 필요합니다.

2. 현장에서 수집하는 주요 데이터: 장보 모델, 호기, 가동시간, 하자현상, 조치
결과 그리고 이와 관련된 사진과 영상

3. 주요 타겟 사용자: 전세계 일선 현장의 정비사로 부품의 용어, 하자 현상에 대한 설명이
상이할 수 있어 이에 대한 분석 및 매칭이 필요합니다.

4. 필수 구현 기능: 현장에서 기술문의 등록하면 그에 대한 검토 결과가 실시간 전달 되어야 합니다.
기술지원 요청 내용과 사진, 영상이 매칭되어 DB화
되어야 합니다.

기술지원을 받아 장비 수리가 완료되면 그 결과에 대한 내용도 추후 등록이 되어야 합니다.

카테고리 선택 : 고장진단, 유지보수(점검, 교체주기 등), 제원(조임토크, 조정 간극 등)

5. 기타 고려 사항

- 기술 보안상 현장에서 확보한 정보는 단편적으로 해당 문의에 한하여야 하고, 많은 정보를 확보 배포하는 것에 제한을 두는 것이 좋을 것임 – 카카오톡과 같은 스마트폰으로만 정보 접근이 가능하도록 하는 기능이 있으면 좋을 것임 (워터마크 등)

- 1차 AI 답변으로 문제가 해결되지 않아 추가 문의가 있을 경우 PS 담당자에게 전달, PS 담당자 검토 결과 전달 – 이 내용은 추후 AI 자료 Update(NotebookLM 쏘스 등록)

- 문의사항, 답변, 추가문의 등 관련 DB를 분석, 추후 정비메뉴얼 반영, 기술회보 발행, 교육교재 반영 등으로 활용 확장성 고려해야 함.

[출력 형식] 다음 목차에 따라 전문적인 비즈니스 용어를 사용해 개조식으로 정리해 줘. 주요
기능 부분은 표(Table)로 시각화해 줘.

- 프로젝트 개요 및 목표

- 타겟 사용자 및 Pain Point (문제점)

- 핵심 서비스 기능 (표 형식)

- 데이터 수집 및 디지털화 프로세스

- 기대 효과

10년 차 데이터 엔지니어이자 IT 서비스 기획자의 시각에서 작성한 '지게차 현장 데이터 수집 및 AI 기술지원 디지털화 앱 서비스' 개발 기획안 초안입니다. 요청하신 비즈니스 요건과 기술적 제약을 반영하여 구조화하였습니다.

[개발 기획안] 지게차 현장 데이터 수집 및 AI 기술지원 플랫폼 구축

1. 프로젝트 개요 및 목표

- 프로젝트명: 지게차 글로벌 현장 정비 지원을 위한 AI 기반 모바일 헬프데스크 및 데이터 자산화 시스템 구축

- 추진 배경:

  - 글로벌 현장의 지게차 기술지원 요청 증가로 인한 Product Support(PS) 인력의 업무 부하 가중

  - 현장 환경의 제약으로 인한 정비 매뉴얼 접근성 저하 및 단순 반복 문의의 비효율 발생

  - 글로벌 현장별 상이한 부품/하자 용어로 인한 원활한 커뮤니케이션 한계 존재

- 최종 목표:

  - AI 자동화: 정비 매뉴얼 기반의 AI 질의응답을 통한 1차 기술지원 자동화 및 PS 인력 리소스 최적화

  - 데이터 자산화: 현장의 고장/수리 데이터를 표준화된 DB로 구축하여 품질 개선 및 R&D 기초 자료로 활용

  - 보안 강화: 기술 문서의 무분별한 유출을 방지하는 모바일 중심의 폐쇄형 정보 제공 환경 구축

2. 타겟 사용자 및 Pain Point (문제점)

- 글로벌 일선 현장 정비사 (End-User)

  - Pain Point: 오염되고 바쁜 작업 현장에서 방대한 분량의 종이/PDF 정비 매뉴얼을 검색하기 어려움.

  - Pain Point: 국가 및 작업자별로 부품 용어와 고장 현상을 다르게 표현하여 본사 기술지원팀과 소통 지연.

- 본사 PS(Product Support) 담당자 및 품질/R&D 부서 (Admin)

  - Pain Point: 매뉴얼에 명시된 단순/반복적인 기술 문의 응대에 과도한 시간 소요.

  - Pain Point: 현장 수리 완료 후 '조치 결과'와 '현장 사진/영상' 등 귀중한 현장 데이터가 휘발되어 품질 개선(Feedback Loop)에 활용하지 못함.

3. 핵심 서비스 기능 (표 형식)

| 구분 | 주요 기능명 | 상세 구현 내용 및 비즈니스 요건 |
| --- | --- | --- |
| 정보 입력 | 구조화된 문의 접수 | - 장비 메타데이터 입력: 장비 모델, 호기(S/N), 가동시간 - 카테고리 지정: 고장진단, 유지보수(점검/교체주기), 제원(조임토크/간극) - 멀티미디어 업로드: 하자 현상 및 조치 결과 관련 사진/영상 첨부 |
| AI 기술지원 | NLP 기반 용어 사전 매칭 | - 정비사가 입력한 비표준어/이음동의어를 분석하여 본사 표준 부품명/증상으로 자동 매칭 및 변환 (자연어 처리) |
|  | RAG 기반 매뉴얼 자동 응답 | - 정비 매뉴얼을 학습한 AI가 접수된 문의를 분석하여 실시간 해결책(텍스트/발췌 이미지) 즉시 제공 |
| 워크플로우 | PS 담당자 에스컬레이션 | - 1차 AI 답변으로 미해결 시, 버튼 클릭만으로 PS 담당자에게 내용 이관 - PS 담당자 검토 후 답변 앱 내 Push 알림 전달 |
|  | 조치 결과 사후 등록 (Closed-Loop) | - 수리 완료 후, 정비사가 최종 조치 내용 및 완료 사진 등록을 강제/유도하여 문의-답변-결과를 하나의 티켓(Ticket)으로 병합 |
| 보안/UI | 모바일 전용 보안 환경 | - 카카오톡 형태의 직관적인 모바일 채팅/게시판 UI 제공 - 문의한 건에 대한 단편적 답변만 제공하여 전체 매뉴얼 열람 제한 - 화면 캡처 방지 및 사용자 사번/ID 기반 실시간 워터마크 적용 |

4. 데이터 수집 및 디지털화 프로세스

본 서비스는 현장의 아날로그/비정형 데이터를 수집하여 회사의 지적 자산으로 전환하는 파이프라인을 포함합니다.

- 데이터 수집 (Data Capture): 정비사가 앱을 통해 현장 데이터(모델, 호기, 가동시간, 증상 텍스트, 사진/영상)를 입력.

- 데이터 정제 및 표준화 (Cleansing & Standardization): AI 용어 사전을 통해 다국어 및 현장 은어를 표준 기술 용어로 정제. 텍스트와 사진/영상 데이터를 ID 단위로 맵핑(Mapping)하여 관계형 DB에 저장.

- 지식 검색 및 피드백 (Retrieval & Escalation): AI가 1차 답변을 제공하며, 미해결 건은 PS 담당자가 개입하여 고품질의 2차 정답 데이터를 생성.

- AI 모델 재학습 (Continuous Learning): PS 담당자가 작성한 답변 및 현장의 조치 결과 데이터는 즉시 AI Knowledge Base(NotebookLM 소스 등)에 파이프라인을 통해 자동 업데이트되어 AI 답변 정확도를 지속 향상.

- 데이터 마트 구축 및 확장 (Data Mart & BI): 축적된 Q&A DB 및 조치 결과 DB를 메타데이터(모델별, 가동시간별, 부품별) 단위로 분석.

5. 기대 효과

- 운영 효율성 극대화: 단순/반복 기술지원 요청을 AI가 실시간 처리함으로써 PS 담당자의 업무 부하를 획기적으로 감소시키고 고부가가치 업무에 집중할 수 있는 환경 조성.

- 정비 시간(MTTR) 단축: 현장 정비사가 대기 시간 없이 즉각적인 기술 지원을 받아 지게차 다운타임(가동 중단 시간) 최소화 및 고객 만족도 향상.

- 기술 보안성 강화: 무거운 하드카피나 PDF 전체 파일 배포 없이, 필요한 정보만 모바일로 제한적 제공하여 핵심 정비 기술의 외부 유출 원천 차단.

- 데이터 기반 품질 및 서비스 고도화 (확장성):

  - 축적된 빅데이터를 분석하여 특정 모델/가동시간대별 다빈도 고장 부품 예측.

  - 현장의 생생한 Q&A 데이터를 기반으로 차기 정비 매뉴얼 업데이트, 기술회보(Service Bulletin) 자동 생성, 신규 정비사 교육 교재 제작 등 전사적 지식 경영(Knowledge Management) 실현.

개발자와 디자이너가 즉시 프로젝트에 착수할 수 있도록, 앞서 작성된 기획안을 바탕으로 상세 요구사항 정의서(PRD, Product Requirements Document)를 작성했습니다. 실무에서 사용하는 형태로 구조화하였습니다.

[PRD] 지게차 현장 데이터 수집 및 AI 기술지원 플랫폼

문서 버전: v1.0

작성자: IT 서비스 기획 파트

대상 독자: 프론트엔드/백엔드 개발자, 데이터/AI 엔지니어, UI/UX 디자이너

1. 제품 개요 및 비전 (Overview & Vision)

- 제품 비전: 전 세계 지게차 현장 정비사의 '모바일 AI 어시스턴트'이자, 회사의 핵심 정비 데이터를 자산화하는 중앙 파이프라인.

- 핵심 목표:

  - AI(RAG 기반)를 통한 1차 기술지원 자동화로 PS 담당자 리소스 30% 이상 절감

  - 현장 정비 데이터(사진, 조치결과, 실제 증상)의 100% 디지털화 및 DB화

  - 기술 자료 유출을 원천 차단하는 강력한 모바일 보안 환경 구축

2. 유저 스토리 (User Stories)

디자이너와 개발자가 사용자의 목적을 이해하기 위한 시나리오입니다.

- [현장 정비사] "나는 오염된 작업 현장에서 장갑을 낀 상태로도 빠르게 고장 현상을 등록하고, 즉각적인 해결책을 받아 수리 시간을 단축하고 싶다."

- [현장 정비사] "나는 내 국가/지역에서 쓰는 용어로 증상을 입력해도, 본사 시스템이 이를 찰떡같이 이해하고 정확한 매뉴얼을 찾아주길 바란다."

- [PS 담당자] "나는 현장에서 올라온 미해결 문의(에스컬레이션)만 집중적으로 처리하고, 정비사가 남긴 사진과 조치 결과를 통해 향후 매뉴얼을 개선하고 싶다."

3. 기능 요구사항 (Functional Requirements)

3.1. 사용자 앱 (모바일 - 현장 정비사용)

| 기능 ID | 분류 | 기능명 | 상세 요구사항 (User Flow 및 제약사항) |
| --- | --- | --- | --- |
| APP-01 | 인증 | 사번 기반 로그인 | - 사번(또는 부여된 ID) 및 비밀번호 로그인 - 최초 로그인 시 디바이스 인증 (1인 1기기 등록 원칙) |
| APP-02 | 등록 | 신규 문의 티켓 생성 | - 필수 입력값: 장비모델(드롭다운), 호기(텍스트), 가동시간(숫자) - 카테고리 선택: 고장진단 / 유지보수 / 제원 중 택 1 - 내용 입력: 증상 텍스트 입력 및 음성 인식(STT) 지원 - 미디어 첨부: 카메라 직접 촬영 또는 갤러리 업로드 (최대 5장/영상 1분) |
| APP-03 | AI 지원 | AI 챗봇 응답 (1차) | - 문의 등록 즉시 AI가 정비 매뉴얼 DB(NotebookLM 기반)를 검색하여 텍스트 및 관련 도면(크롭 이미지) 답변 제공 - 답변 하단에 [해결됨] / [추가 문의(PS 연결)] 버튼 제공 |
| APP-04 | 소통 | PS 담당자 에스컬레이션 | - [추가 문의] 클릭 시 해당 티켓이 본사 PS 백오피스로 이관 - PS 담당자 답변 등록 시 모바일 Push 알림 발송 |
| APP-05 | 사후관리 | 조치 결과 등록 (필수) | - 수리 완료 후 해당 티켓에 접근하여 '최종 조치 내용(텍스트)' 및 '수리 완료 사진' 업로드 필수화 - 미등록 시 신규 문의 등록 제한 (정책적 유도) |

3.2. 백오피스 (웹 - PS 담당자 및 관리자용)

| 기능 ID | 분류 | 기능명 | 상세 요구사항 |
| --- | --- | --- | --- |
| WEB-01 | 티켓 관리 | 에스컬레이션 티켓 처리 | - AI가 해결하지 못한 문의 리스트 조회 및 답변 작성 - 담당자가 수정/보완한 답변은 승인 시 AI 학습 DB로 자동 전송 |
| WEB-02 | 사전 관리 | 글로벌 용어/사전 관리 | - 현지 은어/비표준어 ↔ 본사 표준어 매칭 데이터베이스 관리 (CRUD) - AI가 인식하지 못한 신규 단어 알림 및 맵핑 기능 |
| WEB-03 | 통계 | 데이터 대시보드 | - 장비 모델별 / 호기별 / 가동시간별 다빈도 고장 부품 및 문의 통계 시각화 - AI 1차 해결률(Resolution Rate) 모니터링 |

4. 비기능 요구사항 (Non-Functional Requirements)

- 보안 (Security) - [매우 중요]

  - 워터마크: 앱 내 모든 화면(텍스트, 도면 이미지 등)에 접속 중인 사용자의 '사번, 현재 시간, IP'가 반투명하게 덮이도록 동적 워터마크 적용.

  - 캡처 방지: 모바일 OS 단에서 화면 캡처 및 화면 녹화 기능 차단 (Android SECURE_FLAG 적용 등).

  - 데이터 접근 제한: 사용자는 자신이 질문한 내용과 관련된 단편적인 답변(발췌본)만 볼 수 있으며, 매뉴얼 전체(PDF) 다운로드 및 열람은 아키텍처 상 불가하도록 설계.

- AI 및 데이터 아키텍처 (Data/AI)

  - 자연어 처리(NLP): 사용자 쿼리(질문)가 들어오면 '용어 사전 API'를 먼저 거쳐 표준어로 변환된 후 RAG(검색 증강 생성) 모델에 전달되어야 함.

  - 지식 업데이트: PS 담당자가 백오피스에서 추가한 답변이나 신규 매뉴얼은 NotebookLM(또는 내부 RAG 벡터 DB)에 주기적(일 1회 등)으로 자동 임베딩/업데이트 되어야 함.

- 성능 (Performance)

  - AI 답변 응답 시간은 네트워크 환경을 제외하고 3초 이내를 목표로 함.

5. UI/UX 디자인 요구사항 (가이드라인)

- 디자인 컨셉: "카카오톡처럼 쉽고, 작업 장갑을 껴도 누르기 편하게"

- 타겟 고려 (50~60대 중심):

  - Font & Button: 가독성을 극대화하기 위해 기본 폰트 사이즈를 16pt 이상으로 설정. 주요 버튼(등록, 사진 촬영 등)은 화면 하단에 크게 배치(Thumb-zone).

  - UI Flow: 복잡한 탭 구조를 피하고, 1) 내 문의 목록(홈), 2) 새 문의 등록(플로팅 액션 버튼), 두 가지 핵심 동선으로 단순화.

- 인터랙션: 질문과 답변이 오가는 과정은 사용자에게 가장 익숙한 '채팅(Chat) 버블 형태'의 UI를 차용하여 대화형으로 풀어낼 것.

6. 페이즈별(Phased) 릴리즈 플랜

- Phase 1 (MVP - 최소 기능 제품): 핵심 고장진단/유지보수 카테고리 적용, 카카오톡 형태의 기본 UI, AI 매뉴얼 답변 연동(단일 언어/단일 국가 시범 운영), 사후 조치결과 DB 적재.

- Phase 2 (고도화): 다국어 번역 및 글로벌 용어 사전 매칭 적용, 화면 캡처 방지 및 고도화된 워터마크 적용, 대시보드 구축.

- Phase 3 (확장): 축적된 DB를 활용한 '특정 가동시간 도달 시 부품 교체 사전 알림(Predictive Maintenance)' 기능 등 선제적 서비스로 진화.

[협업 부서 요청사항]

- 개발팀: 위 내용을 바탕으로 클라우드 인프라 아키텍처 및 DB 스키마 초안, API 명세서 초안 작성을 부탁드립니다. (특히 사내 보안 정책과 모바일 캡처 방지 기술 검토 요망)

- 디자인팀: 모바일 앱 중심의 와이어프레임(Wireframe) 제작 및 5060 작업자 친화적인 프로토타입 시안 2종 준비를 부탁드립니다.